新平彝族傣族自治县自然资源局2024年预算重点领域财政项目文本

- 一、项目名称

土地整治水稻栽种与管护项目经费

- 二、立项依据

全面贯彻党中央、国务院关于落实最严格耕地保护及耕地占补平衡制度的决策部署。根据《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）、《中共云南省委云南省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（云发〔2018〕11号）、《玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市改进耕地占补平衡管理方案补充意见〉的通知》（玉政办通〔2020〕23号）等文件要求，克期破解我县在库项目报备认定入库困难，为县域重大基础设施、产业项目和民生用地提拱占补平衡指标。

- 三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县自然资源局

- 四、项目基本概况

土地整治水稻栽种与管护项目涉及新化、老厂、平掌3个乡，属2020年以来已实施的部分土地整治后期项目，在“全国耕地占补平衡动态监管系统”监管中部分项目水田已指标举证、核查、认定入库。根据《云南省自然资源厅关于做好新增耕地核实认定和人库备案有关工作的通知》（云自然资耕保〔2020〕301号）文件要求，结合部级退回整改数据，2024年尚有6,267.61亩水田指标需要种植，举证、核查、认定入库，项目前期主体工程已完工验收，现属于水稻栽种与管护阶段。

- 五、项目实施内容

项目由新平县自然资源局土地开发整理中心组织实施，委托新平县自然资源投资开发有限公司代建。按《新平县2023年土地整治在库项目指标核定实施方案》要求，土地整治水稻栽种与管护项目主要开展6,267.61亩水稻栽种与管护，此工作主要由各乡镇负责主抓，县土地开发整理中心负责举证拍照入库，新平县土地整治工作领导小组办公室监督、统筹、协调。

- 六、资金安排情况

土地整治水稻栽种与管护项目总费用1,566.90万元，项目资金预算包括土地平整细化支出100.28万元、播种支出451.27万元、肥料支出159.82万元、农药支出31.34万元、收割支出282.04万元、管护费支出166.09万元、土地流转支出376.06万元。

- 七、项目实施计划

土地整治水稻栽种与管护项目实施年度为1年，2024年1至5月份完成秧苗，2024年6至9月完成栽种管护，2024年10至12月份完成举证拍照指标入库。

- 八、项目实施成效

完成6,267.61亩水田指标举证拍照入库，确保2024年12月底前指标能够入库使用、实现指标收益3.76亿元，新增粮食产能626,761.00公斤。指标入库使用，既实现建设占用耕地占一补一、占优补优、占水田补水田，确保耕地占补平衡数量质量双到位。