玉溪高新技术产业开发区管理委员会2025年

预算重点领域财政项目文本公开

（龙泉片区综合服务中心项目）

- 项目名称

龙泉片区综合服务中心项目建设和运行管理

- 立项依据

根据《关于玉溪市党群服务中心功能设置及运行基本标准的通知》（玉组通〔2019〕25号）规定，玉溪高新区党群工作局建设龙泉片区综合服务中心，发挥龙泉园区党群服务中心功能，夯实党建为民服务阵地，全面提升基层党组织为民服务的能力和水平。

- 项目实施单位

玉溪高新区党群工作局

- 项目基本概况

按照中央、省市关于城市基层党建的部署安排，认真贯彻落实，统筹建设布局合理、功能完备、互联互通的综合服务中心。依照“党委领导、区域统筹、多方参与、共驻共建”的方式建设好基层服务群众的终点站——党群服务中心，以更好地发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能。以党组织为核心，通过党群服务中心这条纽带，把辖区的资源整合起来，把分散的社会力量凝聚起来，齐心协力服务党员群众，实现以党组织为核心多组织介入与百姓需求的无缝对接的基层工作业态，进一步凝聚党心、政心与民心。

- 项目实施内容

一是围绕功能进行基础建设，相关费用由预算支出；二是服务中心区域配套设施建设，包括展厅、水、网邮电、服务台、办公设备等建设，相关费用由预算支出；三是做好服务中心日常运营、管理和服务工作，充分发挥服务中心功能。

- 资金安排情况

2025年安排财政资金122.50万元，其中租金100万元，运行费22.5万元。

- 项目实施计划

2025年1-2月，完善基础设施建设；3-5月，完成内部软 件设施建设；6月验收；7月投入使用。

- 项目实施成效

租赁房屋，完成综合服务中心功能全面布局建设，包括平面、展面设计，水、电、网邮及服务功能整体建设，建设合格率达98%，运行管理1年，服务对象满意度达98%。